« Nom du projet »

# Fiches d’itération n° … du … au …

Objectifs :

* …
* …

Tâches à réaliser :

1. …
2. …

**Fiche prévisionnelle**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acteur | Tâches | Début | Fin prévue | Fin réelle | Commentaires |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

**Fiche réelle**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acteur | Tâches | Début | Fin prévue | Fin réelle | Commentaires |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Projet 17 : New Excel by M1

# Fiches d’itération n°1 du 10/01/2023 au 16/01/2023

Objectifs :

* Mise en place de la fenêtre principale et de quelques boites de dialogue
* Validation du style des widgets
* Choix de l’architecture de l’application : [Single Document Interface (SDI) *vs* Multiple Document Interface (MDI)](https://www.difference.wiki/mdi-vs-sdi/).

Tâches à réaliser :

1. Mise en place de la fenêtre principale (SDI et MDI).  
   Le choix entre SDI et MDI sera fait par le client lors de la livraison sous nos recommandations.
2. Boîtes de dialogue et choix du style métal et bois.  
   Deux styles ont été choisis mais le choix final appartiendra au client.

**Fiche prévisionnelle**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acteur | Tâches | Début | Fin prévue | Fin réelle | Commentaires |
| E. Thiel | 1-- Mise en place de la fenêtre principale (SDI et MDI) | 10/01/23 | 15/01/23 |  |  |
| N. Novelli | 2-- Boîtes de dialogue et choix du style métal et bois | 10/01/23 | 15/01/23 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

**Fiche réelle**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acteur | Tâches | Début | Fin prévue | Fin réelle | Commentaires |
| E. Thiel | 1-- Mise en place de la fenêtre principale (SDI et MDI) | 10/01/23 | 15/01/23 | 15/01/23 | SDI et MDI pour une démo, préférence SDI |
| N. Novelli | 2-- Boîtes de dialogue et choix du style métal et bois | 10/01/23 | 15/01/23 | 16/01/23 | Retard dû à une difficulté pour la propagation du style |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |