**Nombre de page :**

2



**Projet Album Photo**

**Livrable :** Fiche\_Iteration

**- Projet 1 -**

**- Gestion d’une bibliothèque de photos -**

- Fiche d’itération V 0.0 -

|  |  |
| --- | --- |
| **Historique des versions du document** | |
| **Version** | **Date de rendu** |
| 0.0 | 16/01/2023 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Projets IHM** – 2022 / 2023

**Auteur :**

PUPET Gaëtan

[gaetan.trinca-pupet@etu.univ-amu.fr](mailto:gaetan.trinca-pupet@etu.univ-amu.fr)

**Relecteur :**

ZIDANI Fahed Imed

[fahed-imed.zidani@etu.univ-amu.fr](mailto:fahed-imed.zidani@etu.univ-amu.fr)

**Aix-Marseille Université**

**Fiche d’itération n°1**

Du **10/01** au **16/01**

# Objectifs

* 1 : Organiser le travail dans l’équipe au travers de binômes
* 2 : Mettre en place différents outils afin de travailler en groupe effacement
* 3 : Création d’une première maquette afin de se mettre d’accord sur l’idée générale de l’application

# Tâches à réaliser

* 1 : Organiser le travail dans l’équipe au travers de binômes :
  + 1.1 : Pour les trois aspect du modèle MVC, concevoir un binôme
* 2 : Mettre en place différents outils afin de travailler en groupe effacement :
  + 2.1 : Création d’un git regroupant le logiciel ainsi que les documents de conceptions
  + 2.2 : Création d’un serveur discord afin de communiquer entre nous
  + 2.3 : Création d’un outils style trello afin de mieux visualiser l’avancement du projet
* 3 : Création d’une première maquette afin de se mettre d’accord sur l’idée générale de l’application :
  + 3.1 : Mise en place d’une maquette épurée

# Fiche prévisionnelle

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acteur(s) | ID | Description de la tâche | Date de début | Date de fin prévu | Date de fin réelle | Commentaire |
| Tous | 1.1 | Pour les trois aspect du modèle MVC, concevoir un binôme | 12/01 | 12/01 |  |  |
| Gaëtan | 2.1 | Création d’un git regroupant le logiciel ainsi que les documents de conceptions | 13/01 | 13/01 |  |  |
| Tous | 2.2 | Création d’un serveur discord afin de communiquer entre nous | 10/01 | 10/01 |  |  |
| Gaëtan | 2.3 | Création d’un outils style trello afin de mieux visualiser l’avancement du projet | 14/01 | 14/01 |  |  |
| Tous | 3.1 | Mise en place de la maquette épurée | 11/01 | 11/01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

# Fiche réelle

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acteur(s) | ID | Description de la tâche | Date de début | Date de fin prévu | Date de fin réelle | Commentaire |
| Tous | 1.1 | Pour les trois aspect du modèle MVC, concevoir un binôme | 12/01 | 12/01 | 12/01 | Trois binôme pour MVC  Un pour Model, un pour View, et un pour Controlleur. |
| Gaëtan | 2.1 | Création d’un git regroupant le logiciel ainsi que les documents de conceptions | 13/01 | 13/01 | 13/01 |  |
| Tous | 2.2 | Création d’un serveur discord afin de communiquer entre nous | 10/01 | 10/01 | 10/01 |  |
| Gaëtan | 2.3 | Création d’un outils style trello afin de mieux visualiser l’avancement du projet | 14/01 | 14/01 | X | Après avoir réfléchis, nous ne savons pas si un outil pareil serait pertinent pour ce projet, nous allons commencer sans, et voir plus tard si on en a besoin finalement. |
| Tous | 3.1 | Mise en place de la maquette épurée | 11/01 | 11/01 | 11/01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |